|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos podido cumplir con los plazos principales, especialmente en lo que respecta a la arquitectura y la base de datos. Lo que más facilitó el avance fue utilizar Supabase y GitHub para trabajar de forma colaborativa y ordenada. Como principal desafío, tuvimos que ajustar el alcance inicial del proyecto (enfocándonos estrictamente en la geolocalización con PostGIS y postergando funciones secundarias), lo que nos ayudó a optimizar los tiempos de desarrollo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades técnicas, como la configuración de las coordenadas espaciales o la integración de Supabase con Flutter, las fuimos resolviendo mediante investigación en la documentación oficial y pruebas prácticas en el código. Para lo que queda de la fase, planeamos mantener una comunicación constante y respaldar los cambios en GitHub de manera ordenada para evitar conflictos entre los archivos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño como Líder Técnico y de Backend de manera muy positiva. Destaco haber logrado levantar la base de datos en la nube y conectar la aplicación de forma estable. Como aspecto de mejora, me propongo llevar la documentación al día paralelamente con el desarrollo del código para no acumular tareas pendientes al final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal duda se centra en el rendimiento de las consultas geográficas al momento de realizar pruebas con más datos. A los docentes y compañeros les consultaría si el nivel de profundidad actual en el modelo relacional y la integración de PostGIS cubren con holgura los requerimientos de la pauta.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución de tareas se mantiene adecuada y eficiente: mi rol abarca la arquitectura cloud y la programación base; Liss gestiona el diseño relacional y geoespacial; y Alonso se encarga del diseño de interfaz y control de calidad. No es necesario modificar los roles, sino mantener la sincronización para las etapas finales.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha funcionado de excelente manera. Destaco la buena disposición, la comunicación fluida y el apoyo mutuo para resolver problemas técnicos complejos. Como punto de mejora, buscaremos coordinar mejor los registros de cambios (commits) en GitHub para que el aporte individual de cada integrante quede reflejado de forma más equilibrada en la plataforma.